DOPOLNITEV ODGOVORA NAROČNIKA, NA VPRAŠANJE ŠT. 17 z dne 23.9.2022 ob 08:37

Naslednja tabela prikazuje BIM uporabo, ki se bo izvajala v različnih fazah projekta.

| BIM UPORABA | FAZA PROJEKTA |
| --- | --- |
| Proizvodi | IDZ | DGD | PZI | GRADNJA | PID | FM |
| Projektna dokumentacija |  |  |  |  |  |  |
| Vizualzacija projekta |  |  |  |  |  |  |
| Predizmere |  |  |  |  |  |  |
| Specifikacije |  |  |  |  |  |  |
| Baza stroškov |  |  |  |  |  |  |
| Analiza kolizij |  |  |  |  |  |  |
| Analiza procesov gradnje |  |  |  |  |  |  |
| 4D simulacija gradnje |  |  |  |  |  |  |
| Spremljava gradnje |  |  |  |  |  |  |
| Navodila za vzdrževanje in uporabo |  |  |  |  |  |  |
| FM integracija |  |  |  |  |  |  |
| PID BIM modeli |  |  |  |  |  |  |
| FM modeli |  |  |  |  |  |  |

Tabela 1: Matrika proizvodov BIM implementacije

| Št. BIM proizvoda | Proizvodi | Vrsta datoteke | Projektna faza | Deležnik odgovoren za dostavo proizvoda | Časovni interval dostave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IDZ | IDP/ DGD | PZI |  |  |
| Proiz. št. 1 | Izjava o BIM metodologiji | PDF, DOCX, VSD | X | X | X | Naročnik, BIM nadzornik | Enkrat |
| Proiz. št. 2 | Končni usklajeni 3D BIM model (BIM model s potrjenim statusom brez kolizij) | Prvotna datoteka, IFC2x3/4, | X | X | X | Naročnik, Projektant | Enkrat |
| Proiz. št. 3 | Redna poročila o analizi kolizij in pregledih projektne dokumentacije, sestavljena iz 3D BIM modela s poudarjenimi kolizijami, posnetki zaslona iz BIM modela, ki prikazujejo kolizije in specificirano število spopadov | PDF, BCF, Prvotna datoteka |  | X | X | Projektant | Vsakih 14 dni |
| Proiz. št. 4 | BIM Model v teku in poročilo o napredku, ki vsebuje informacije o stopnji zaključenosti vsakega podmodela | Prvotna datoteka, IFC2x3/4, |  | X | X | Projektant | Vsakih 14 dni |
| Proiz. št. 5 | Priprava IFC listov za risbe za izvoz neposredno iz BIM modela | Prvotna datoteka |  | X | X | Projektant |  |
| Proiz. št. 6 | Projektni popis del, kjer vsaka popisna postavka vsebuje kodo, ki jo je potrebno dodeliti gradnikom BIM modela, podroben opis popisne postavke, mersko enoto in formulo, na osnovi katere se izračuna količino in ceno z uporabo atributov gradnikov BIM modela | XLSX |  | X | X | Naročnik, BIM nadzornik, Projektant |  |
| Proiz. št. 7 | Obogatitev BIM modela s kodami popisnih postavk projektnega popisa del | Prvotna datoteka, IFC2x3/4 |  | X | X | Naročnik, BIM nadzornik, Projektant |  |
| Proiz. št. 8 | Obogatitev BIM modela z nivojem informacij z atributi uporabnimi za 4D BIM model | Prvotna datoteka, IFC2x3/4 |  | X | X | Projektant/Izvajalec, BIM nadzornik |  |